Cronograma do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Descrição |
| 16/05/2023 | Definição de equipe e do tema |
| 24/05/2023 | Separar funções, e organizar o github |
| 31/05/2023 | Criação do menu, separar definir o esqueleto do site |
| 07/06/2023 | Criação do esqueleto das páginas de contato |
| 10/06/2023 | Concluindo as cores, fontes, e outros detalhes |
| 11/06/2023 | Finalizando pequenos detalhes, em preparação para conclusão |

Equipe de Desenvolvimento

|  |  |
| --- | --- |
| Membros | Função |
| Antônio Ramos | Desenvolvedor Front-End |
| Jefferson Coutinho | Desenvolvedor Front-End |
| Thiago Rocha | Desenvolvedor Front-End |